|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Raport z wdrażania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Odolanów na lata 2017-2022” na dzień 31.03.2021* | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA** | **STATUS REALIZACJI** | **PONIESIONE KOSZTY (PLN)** | **MONTAŻ FINANSOWY** | **EFEKTY RZECZOWE** |
| **LISTA A** |  |  |  |  |
| **RAZEM DLA ODOLANOWA – DZIAŁANIA NA RZECZ**  **INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I PODNOSZENIA KAPITAŁU**  **SPOŁECZNEGO MIESZKAŃCÓW OBSZARU**  **REWITALIZOWANEGO** | **DZIAŁANIE NR I**  „Odolanowska Akademia Sztuki”  ***zakładane do realizacji*** | 0,00 | Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2 2 WRPO 2014+ (EFRR)  Środki własne Gminy i Miasta Odolanów | Liczba osób biorących udział w projekcie – 30, w tym 15 osób  nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ i 15 dzieci i młodzieży (lista  obecności)  Liczba występów/ wystaw artystycznych podsumowujących projekt – 1  (sprawozdanie) |
| **DZIAŁANIE NR II**  Akademia Lidera Lokalnego – Uniwersytet Każdego Wieku  ***zakładane do realizacji*** | 0,00 | -Środki własne Gminy i Miasta Odolanów  - Inne środki publiczne | Liczba uczestników szkoleń i warsztatów – 30 (lista obecności)  Liczba szkoleń/ warsztatów – 5 (sprawozdanie)  Liczba godzin dydaktycznych – 20 (sprawozdanie |
| **DZIAŁANIE NR III**  „Odkrywamy Odolanów  ***zakładane do realizacji*** | 0,00 | -Środki własne Gminy i Miasta Odolanów  - Inne środki publiczne (Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego)  - Środki prywatne | Czas trwania wycieczek – 15 godzin (sprawozdanie)  Liczba uczestników wycieczek – łączne 100 osób (lista obecności)  Album multimedialny – 50 egz. |
| **REWITALIZACJA DWORCA PKP W ODOLANOWIE WRAZ**  **Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU**  **I UTWORZENIE W NIM DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”** | **DZIAŁANIE NR I**    Rewitalizacja dworca PKP w Odolanowie wraz zagospodarowaniem  przyległego terenu  ***zrealizowane*** | 293 259,64 | 136 697,52 zł dotacjaDziałanie 9.2, Poddziałanie 9.2 .1 WRPO 2014+ (EFRR)  30 327,86 Środki własne Gminy i Miasta Odolanów  - Działanie 8.1 PO IS (EFRR) | Liczba zrewitalizowanych obiektów na obszarach miejskich – 1 (protokół  odbioru prac)  Powierzchnia użytkowa zrewitalizowana – ok. 280 m2 (protokół odbioru  prac) |
| **DZIAŁANIE NR II**  Utworzenie Dziennego Domu „Senior+”  ***zrealizowane*** | 1 240 167,24 | **300 000,00 zł** dotacja Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  **940 167,24 zł** wkład własny budżetu Gminy i Miasta Odolanów | Liczba osób korzystających z obiektu – ok. 30 w ramach „Senior +” oraz  ok. 100 rocznie w ramach organizacji szkoleń, kursów itp., adresowanych  m. in do seniorów, opiekunów osób zależnych itp.(na podstawie  prowadzonej ewidencji działań i list obecności |
| **PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU**  **RATUSZA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA**  **POMIESZCZEŃ PODDASZA BUDYNKU RATUSZA WRAZ**  **Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ**  **I ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU** | ***Zakładane do realizacji*** | 0,00 | 4 600 000,00 zł  Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2 .1 WRPO 2014+ (EFRR)  Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2 .2 WRPO 2014+ (EFRR)  Środki własne Gminy i Miasta Odolanów  WFOŚiGW, NFOŚiGW (ochrona powietrza, działania  termomodernizacyjne | Liczba zrewitalizowanych obiektów na obszarach miejskich – 1 (protokół  odbioru prac)  Powierzchnia użytkowa zrewitalizowanych pomieszczeń – 943,82 m2.  (protokół odbioru prac) |
| **PRZEBUDOWA KOŚCIOŁA POEWANGELICKIEGO NA SALĘ**  **WIELOFUNKCYJNĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM**  **PRZYLEGŁEGO TERENU** | ***zrealizowane*** | 3 549 131,21 | 1 898 085,92 zł dotacja Działanie 4.4, poddziałanie 4.4.4 WRPO 2014+ (EFRR)  1 431 045,29Środki własne Gminy i Miasta Odolanów  120 000,00 zł dotacja MKiDN priorytet Ochrona Zabytków  Dotacja 60 000,00 zł  WUOZ Poznań,  Dotacja**40 000,00** UMWW | Liczba zrewitalizowanych obiektów na obszarach miejskich – 1 (protokół  odbioru prac)  Powierzchnia użytkowa zrewitalizowanego obiektu – 377,00 m2 (protokół  odbioru prac) |
| **PRZEBUDOWA PLACU KOŚCIUSZKI W ODOLANOWIE** | ***zrealizowane*** | 1 520 188,16 | 541 492,84 zł dotacja  Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2 .1 WRPO 2014+ (EFRR)  200 000,00 zł dotacja Powiat Ostrowski  778 695,32 zł  Środki własne Gminy i Miasta Odolanów | Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 (protokół odbioru  prac)  Powierzchnia podlegająca rewitalizacji – 2500 m2 (protokół odbioru prac) |
| **PRZEBUDOWA GROBLI NA RZECE BARYCZ**  **W ODOLANOWIE WRAZ Z WYKONANIEM ŚCIEŻKI**  **ROWEROWEJ** | ***zrealizowane*** | 3 520 106,72 | 2 862 990,83 zł dotacja  Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2 .2 WRPO 2014+ (EFRR)  657 115,89 złŚrodki własne Gminy i Miasta Odolanów | Liczba wybudowanych ścieżek rowerowych – 1 (protokół odbioru prac)  Długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 920 mb (protokół odbioru  prac)  Długość przebudowanej grobli – 920 mb (protokół odbioru prac) |
| **BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ**  **RACZYCE – UCIECHÓW** | ***zrealizowane*** | 3 067 309,78 | 716 867,70 zł dotacja  Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2 .2 WRPO 2014+ (EFRR)  2 350 442,08 zł Środki własne Gminy i Miasta Odolanów | Liczba wybudowanych ścieżek rowerowych – 1 (protokół odbioru prac)  Długość wybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej – ok 3250 mb (protokół  odbioru prac) |
| **LISTA B** |  |  |  |  |
| **POZOSTAŁE DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI**  **SPOŁECZNEJ I PODNOSZENIA KAPITAŁU**  **SPOŁECZNEGO MIESZKAŃCÓW OBSZARU**  **REWITALIZOWANEGO** | ***zakładane do realizacji*** | 0,00 | Środki własne Gminy i Miasta Odolanów, WRPO 2014-2020, inne środki  EFRR, EFS, pozostałe środki publiczne (np. FIO, ASOS), środki prywatne  (partnerzy, sponsorzy | Liczba zorganizowanych szkoleń członków grup zawodowych, organizcji zaangażowanych w pomoc osobom uzależnionym, ofiarom przemocy, rodzinom zagrożonym wykluczeniem |
| **REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH**  **O FUNKCJACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH**  **NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM** | ***zakładane do realizacji*** | 0,00 | 300 000,00 dotacja na budowę sceny letniej w Parku Natury z PO Ryby 2014-2020 Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania 4.2: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,  Środki własne Gminy i Miasta Odolanów, WRPO 2014-2020, inne  środki EFRR, EFS, pozostałe środki publiczne (np. FIO, ASOS), środki  prywatne (partnerzy, sponsorzy). | Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych o funkcjach sportowo-rekreacyjnych(protokół odbioru  prac)  Powierzchnia podlegająca rewitalizacji – (protokół odbioru prac) |
| **POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY**  **KOMUNIKACYJNEJ NA OBSZARZE**  **REWITALIZOWANYM ZE SZCZEGÓLNYM**  **UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB PIESZYCH**  **I ROWERZYSTÓW** | ***zrealizowano***  Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Odolanowie; | 215 234,75 | 215 234,75 dotacja  PROW 2014 - 2020 poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–201 | Liczba wybudowanych ścieżek(protokół odbioru prac)  Ilość miejsc parkingowych – (protokół  odbioru prac) |
| ***zrealizowano***  Budowa ścieżki rowerowej Odolanów – Gliśnica | 1 023 126,50 | 300 000,00 dotacja  PO Ryby 2014-2020 Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania 4.2: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność  723126,50 Środki własne Gminy i Miasta Odolanów | Liczba wybudowanych ścieżek rowerowych – 1 (protokół odbioru prac)  Długość wybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej – (protokół  odbioru prac) |
| ***zrealizowano***  Przebudowa ul. Ludomiry Namysł w Odolanowie (budowa kanalizacji deszczowej, budowa chodników, przejść dla pieszych, wysepek, | 1 201 524,41 | 583 705,00 dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych  617 819,41 Środki własne Gminy i Miasta Odolanów | Długość przebudowanego odcinka drogi, kanalizacji deszczowej, liczba wybudowanych przejść dla pieszych (protokół  odbioru prac) |
| ***zakładane do realizacji***  pozostałe zadania |  | Środki własne Gminy i Miasta Odolanów, WRPO 2014-2020, inne  środki EFRR, EFS, pozostałe środki publiczne (np. FIO, ASOS), środki  prywatne (partnerzy, sponsorzy). | Liczba wybudowanych chodników, ścieżek rowerowych (protokół odbioru prac)  Długość wybudowanych chodników, ścieżek rowerowych(protokół  odbioru prac) |
| **ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WYKORZYSTYWANEJ DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZEJ,**  **WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ ADRESOWANEJ DO**  **GRUP WYKLUCZONYCH NA OBSZARZE**  **REWITALIZOWANYM** | ***Zrealizowane***  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nabyszycach znajdującej się w obszarze rewitalizowanym | 952 741,94 | 631 226,35- dotacja Działanie 3.2, Poddziałanie 3.2.4 WRPO 2014+  321 515,59 środki własne Gminy i Miasta Odolanów | Liczba budynków poddanych termomodernizacji na obszarze objętym rewitalizacją |
| ***zakładane do realizacji***  pozostałe zadania | 0,00 | Środki własne Gminy i Miasta Odolanów, WRPO 2014-2020, inne  środki EFRR, EFS, pozostałe środki publiczne (np. FIO, ASOS), środki  prywatne (partnerzy, sponsorzy | Liczba zrewitalizowanych obiektów na obszarach miejskich – (protokół  odbioru prac) |